Приложение 3.2
Штрафные санкции
за технологические нарушения при ремонте и освоении скважин.
Перечень нарушений для взыскания штрафов, снижения стоимости работ на ремонт и освоение скважин.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика снижения стоимости работ в следующих случаях (Таблица 1):
Таблица 1
	№ п\п
	Наименование нарушения
	Снижение стоимости от всего выполненного объёма работ по скважине эквивалентно стоимости бр/часам. 
	Примечание

	1.
	Невыполнение письменных распоряжений, операции, предусмотренной утвержденным планом работ (без согласования с Заказчиком).
	[15]
	[Невыполненная операция не оплачивается.]

	2.
	Отклонение от плана работ, влияющее на качество проведения технологической операции (без согласования с Заказчиком).
	[10]
	

	3.
	Нарушение требований, действующих в Компании, технологических регламентов, других руководящих документов при выполнении конкретной технологической операции:

- если нарушение не привело к аварии (осложнению);
- если нарушение привело к аварии (осложнению).
	[10]
[20]
	[В случае если иное не указано в плане-работ на выполнение ремонта.]

	4.
	Использование несертифицированных, не паспортизированных элементов в спущенных компоновках:

- если выявлено на спуске или подъёме компоновки;
- при совершении аварии.
	[10

[20 
	[При выявлении этого нарушения на спуске – спуск останавливается , компоновка поднимается, элементы меняются на сертифицированные.]

	5.
	Поломка, повреждение инструмента и оборудования, являющегося собственностью Заказчика, а также его транспортировка, эксплуатация, техническое обслуживание с нарушением инструкции.
	[10]
	[Независимо от возмещения Подрядчиком стоимости испорченного инструмента.]


Перечень нарушений, требующих остановки ремонта скважины.
I. Документация:
1.1.  Отсутствует, не полный комплект или не должное оформление:


-  план работ на ремонт скважины;


- паспорта и акты дефектоскопии на применяемое оборудование, элементы компоновки,;


II. Оборудование:
2.1        Отсутствует, неисправно, некомплектно, не испытано, смонтировано с нарушением схемы монтажа: 


Отсутствие двусторонней телефонной или радиосвязи между диспетчерскими службами Подрядчика или Заказчика.

III. Персонал
3.2. 
Отсутствие, неисправность средств индивидуальной защиты и спецодежды.

3.3. 
Отсутствие документов по обученности персонала бригады.

3.4. 
Истекшие сроки проверки знаний персонала.

IV. Прочие.

4.1. 
Не устранение в установленные сроки ранее выданных предписаний по другим нарушениям.
1

