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1. Техническое задание.

	1. Условия проведения тендера
	Перечень обязательных документов предоставляется участниками тендера (Приложения №№ 1, 2) на основании информации о Заказчике 

	2. Предмет проведения тендера
	Оказание услуг по инженерному сопровождению (супервайзингу) при выполнении работ по ремонту скважин и скважинных технологий на месторождениях ООО «Нобель Ойл» (КО) и АО «Комнедра» в 2026-2028гг

	3. Основные термины, определения и сокращения
	АТО - акт технологического ожидания. 
ГНВП и ОФ – газонефтеводопроявление и открытый фонтан.
ГНО – глубинно-насосное оборудование 
ГРП - гидравлический разрыв пласта. 
ГТМ - геолого-технологическое мероприятие.
ЗБС - зарезка боковых стволов. 
ИТР - инженерно-технический работник. 
КРС  - капитальный ремонт скважины.
НПВ – непроизводительное время
ОГРП -  освоение скважин после ГРП.
ОПЗ - обработка призабойной зоны(пласта). 
ООС – охрана окружающей среды
ПБ в НГП   - правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
ПВО - противовыбросовое оборудование — комплекс технических средств для герметизации устья нефтяных и газовых скважин при их строительстве и ремонте.. 
ПДД – правила дорожного движения.
ПБОТОС  - промышленная безопасность охрана труда, окружающей среды.
ПГРП -  подготовка скважин к проведению ГРП
СКВ -  соляно-кислотное воздействие
СПТ - специальный промысловый автотранспорт. 
ТКРС  - текущий и капитальный ремонт скважины.
ТО - технический осмотр
УНВ - акт увеличение нормативного времени.
УЭЦН - установки погружного электроцентробежного насоса. 
ФЗ - федеральный закон.
ВАХТА - общее количество рабочих смен в месяц. 
КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ - включает в себя условия, позиции организационного и технико- технологического характера которые необходимо исполнять при оказании услуг.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – инженерно-технический работник назначаемый Исполнителем по согласованию с Заказчиком для обеспечения производственной деятельности персонала супервайзеров и отчетности перед Заказчиком согласно условиям договора. 
СУПЕРВАЙЗЕР - специалист, являющийся полномочным представителем заказчика и осуществляющий в его интересах супервайзинг на объекте выполнения работ.
СУПЕРВАЙЗИНГ - управление и контроль проведения подрядчиками производственных процессов.
СМЕНА - единица периода услуги специалиста супервайзера в дневное или ночное время суток.

	4. Район оказания услуг
	Республика Коми, г. Усинск.

	5. Логистика с объектом
	5.1. Месторождения ООО «Нобель Ойл» (КО), расположены в 130 км на север от г. Усинск, Республика Коми.
5.2. Месторождения АО «Комнедра», расположены: 
-  Северо-Мастерьельское месторождении, в 41 км от г. Усинск, 
- Мастерьельское месторождение в 20 км от г. Усинск
- Восточно-Рогозинское месторождение в 100 км от г. Усинск

	6. Срок действия договора
	С момента подписания по 31.12.2028 года

	7. Требования к компаниям -претендентам
	- Должны иметь высшее (специалитет, бакалавриат) образование в области добычи нефти и газа и опыт работы РСС в области капитального, текущего ремонта и освоения скважин не менее 3 (трех) лет, либо среднее специальное образование в области добычи нефти и газа и опыт работы РСС в области капитального, текущего ремонта и освоения скважин не менее 5 (пяти) лет.
- Опыт работы РСС в области капитального, текущего ремонта и освоения скважин не менее 3 (трех) лет, либо среднее специальное образование в области добычи нефти и газа и опыт работы РСС в области капитального, текущего ремонта и освоения скважин не менее 5 (пяти) лет, полевые супервайзеры в случае, если в их обязанности входит управление автомобилем - привлекаются в порядке совмещения профессии водителя по основному месту работы. При этом работник должен иметь водительское удостоверение с открытой категорией «В» и опыт управления автомобилем категории «В» не менее трёх лет.
- Коммуникабельность, умение общаться с людьми, навыки ведения переговоров, умение работы с компьютером (обязательно умение работы с MS Windows, MS Word, MS Excel), оргтехникой, наличие водительского удостоверения с открытой категорией «В» с прохождением медосмотра согласно Трудового кодекса РФ. 
- Знание требований к системам управления окружающей среды и промышленной безопасности по международному стандарту ISO 14001:2004 и стандарту OHSAS 18001:2007.
- Наличие транспорта для доставки персонала до объекта;
- Наличие необходимого оборудования (согласно Приложения №1);
- Подрядчик обязан согласовать персонал, направляемый для работы на объектах ООО «Нобель Ойл» (КО).

	8. 
Функциональные обязанности

	- Осуществляет контроль соблюдения Сервисными компаниями (предприятиями) ГОСТов и локальных нормативных документов Общества по технологии ведения работ, охране труда и окружающей среды при ведении работ по ТКРС.
 - Обеспечивает контроль при проведении ответственных технологических операций на объекте при ТКРС. Контролирует, качество проведения работ на объектах, выполняемых Сервисными компаниями (предприятиями), в строгом соответствии с утвержденным планом работ, с соблюдением утвержденных технологических регламентов, условий контракта (между Заказчиком и Исполнителем КРС).
- Контроль бригады ТКРС перед и в процессе проведения СПО с УЭЦН согласно ЛНА Общества (центровка подъемного агрегата, состояние оборудования и инструментов, проверка наличия паспортов, документов поверки и исправности оборудования бригады ТКРС, шаблонировка НКТ(В), калибровка НКТН(В), нанесение резьбоуплотнительной смазки на резьбу и муфту НКТН(В)).
- При невыполнении Исполнителем ТКРС регламентов проведения pa6oт, нарушении правил промышленной безопасности, пожарной безопасности, норм охраны труда и охраны окружающей среды, может приостанавливать работу на подконтрольных объектах, до устранения недостатков и нарушений. При приостановке работ, уведомляет об этом Заказчика, с оформлением соответствующих документов. 
- Контролирует фактическое использование оборудования и расходных материалов при КРС.
- Принимает оперативные решения, являющиеся функцией Заказчика, на месте при поддержке соответствующих служб Заказчика и Подрядчика.
- Обеспечивает подготовку и оформление отчётности по формам Заказчика
- Обеспечивает подготовку и оформление еженедельной отчётности супервайзера, с занесением Аварий, Осложнений, выписанных штрафных санкций и остановок, в базу учёта нарушений.
- Выступает представителем Заказчика по координации, контролю и оценке работ на объекте различных сервисных компаний. 
- Определяет технологические причины некачественного выполнения технологических операций бригадами сервисных компаний
- Проверяет акты выполненных работ сервисными предприятиями по КРС, подтверждает объем оказанных услуг исполнителем. Выявляет невыполненные объёмы работ. Подтверждает своей подписью Акты выполненных работ Исполнителя.
- Проводит анализ соответствия действующих технологических процессов необходимым требованиям и выдает рекомендации руководителю сектора по супервайзингу, геолого-технологическим службам Заказчика.
- Выделяет ситуации, связанные с высоким риском, сообщает информацию Заказчику и делает рекомендации Сервисной компании (предприятию) по их недопущению в дальнейшем. 
- Обеспечивает полноту и достоверность передачи информации своему сменщику, Заказчику.
- Участвует в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию супервайзера по КРС.- Оценивает техническое состояние, уровень технологичности и качества выполняемых работ, определяет рейтинг бригад Исполнителя, согласно листов проверки.
- Осуществляет контроль, за соблюдением Сервисными предприятиями по КРС требований норм и правил промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды при исполнении технологических процессов
- Планирование и организация супервайзинга производственных процессов ремонта скважин и реализации скважинных технологий.
- Контроль по направлениям деятельности соблюдения подрядными организациями технологических процессов согласно утвержденным планам работ, в соответствии с требованиями законодательства РФ и ЛНД Общества, в том числе в области ПБ,ОТиОС.
- Консолидация и анализ информации о сроках, качестве и объемах выполняемых работ, поступающей в процессе осуществления супервайзинга по направлениям деятельности подрядных организаций.
- Выявление проблем в деятельности подрядных организаций, оказывающих сервисные услуги с последующей разработкой рекомендаций по повышению качества выполняемых работ.
- Участие в согласовании, утверждении отчетов и актов подрядчика на предмет подтверждения своевременности, качества и полноты объемов фактически выполненных работ, примененных МТР и кадровых ресурсов.
- Мониторинг и анализ внедрения новой техники, оборудования, материалов и технологий при ремонте скважин и реализации скважинных технологий.
- Участвует в расследовании причин аварий, инцидентов, возгораний, несчастных случаев, происшедших в сервисных предприятиях, осуществляющих производство работ на объектах Общества, в соответствии с локально-нормативными актами Заказчика.
- Участвует в совещаниях «День качества» по расследованию причин отказов ГНО в скважинах Общества.
- Осуществляет управление и эксплуатацию закреплённого автотранспорта в служебных целях.

	9. Количество и квалификация персонала для выполнения работ
	- Количество постов – 1,
Планируемый режим работы:
Вахтовый метод работы (ст. 297 и 299 ТК РФ) с ненормированным рабочим временем (ст. 101 ТК РФ) с выполнением 50% работ в ночное время (ст.154 ТК РФ).
- Объем услуг должен выполняться в соответствии с графиком работы (сменности) персонала Исполнителя, который должен быть согласован Заказчиком. Исполнитель обязан предоставить перечень подготовленного персонала и график работы для оказания Услуг, не позднее 14 (четырнадцати) дней, с момента подписания сторонами Договора на оказание услуг по супервайзерскому сопровождению процесса КРС.
- Исполнитель осуществляет смену вахт персонала и перевахтовку СПТ непосредственно на объекте работ.
- Внеплановая замена персонала производится за счет Исполнителя.
- Исполнитель организует круглосуточный режим работы. 
- Транспортировка персонала до объекта и обратно осуществляется за счет Исполнителя.
- Рабочий процесс предусматривает мобильное передвижение сотрудника на автомобиле между бригадами КРС. 

	10.  Ответственность супервайзера
	1. Супервайзер несет ответственность за:
• качественное и своевременное выполнение своих функциональных обязанностей;
• корректное и полное использование своих прав и полномочий;
• передачу документов, либо разглашение информации и сведений, содержащих служебную, коммерческую тайну, третьим лицам, без ведома Заказчика, в соответствии с действующим законодательством РФ;
• сбор сведений, составляющих коммерческую тайну, если данная информация не является необходимой для выполнения должностных обязанностей;
• получение материальных благ, а равно пользование услугами имущественного характера, за совершение действия (бездействия) с использованием служебного положения в корыстных целях;
• неправомерный доступ к компьютерной информации, к корпоративной компьютерной сети Заказчика и ремонтной организации.
• отсутствие контроля технологии проведения ремонта;
• пропуск нарушения правил безопасности;
• отклонение от плана работ или не принятия мер;
• за возможные последствия: от срыва сроков и роста затрат, аварий, инцидентов. 


	11. Санитарно- бытовые условия
	- Вагон - дома для проживания персонала подрядчика предоставляются самим подрядчиком;
- Питание персонала подрядчика – обеспечивает подрядчик за свой счет;

	12. Оснащенность поста супервайзера
	- Обеспечение необходимым количеством персональных компьютеров с возможностью считывания информации с USB-носителей (со стандартным программным обеспечением MS Office), принтеров и сканеров;
- Обеспечение мобильной портативной связью и интернет-связью;
- Обеспечение фото- и видеоаппаратурой;
- Обеспечение супервайзера СИЗ и спецодеждой в соответствии с корпоративными требованиями и требованиями организации, предоставляющей услуги Заказчику;
- Обеспечение базой нормативно-технической документации по ремонту скважин.
- Служебный автотранспорт для передвижения между бригадами.

	13.  Ответственность Исполнителя
	13.1. Общие положения:
13.1.1. Исполнитель признает, что предусмотренный настоящим ТЗ размер штрафов и иных санкций является разумным, обоснованным и соразмерным последствиям соответствующих нарушений. Исполнитель признает, что нарушения, настоящего ТЗ, являются существенным нарушением обязательств;
13.1.2. Уплата штрафных санкций, не освобождает Исполнителя от исполнения обязанностей, в том числе от возмещения причиненного ущерба;
13.1.3. Любые штрафные санкции в рамках возникших взаимоотношений должны быть уплачены в пределах срока, установленного для рассмотрения претензий;
13.1.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать сумму неустоек, штрафов и иных санкций из суммы денежных средств, подлежащих оплате Исполнителю;
13.2. Штрафные санкции за нарушение условий взаимоотношений, предъявляемые Исполнителю:
13.2.1. В случае переуступки Исполнителем своих прав и обязанностей по взаимоотношениям без согласия с Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС;
13.2.2. В случае нарушения сроков оказания услуг по предмету тендера, установленных Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,08% от стоимости взаимоотношений с НДС за каждый день нарушения обязательств;
13.2.3. В случае нарушения сроков устранения недостатков в оказываемых услугах по предмету тендера, установленных Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,08% от стоимости взаимоотношений с НДС за каждый день нарушения обязательств;
13.2.4. В случае нарушения срока предоставления Исполнителем первичных документов, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 000 руб. за каждый документ;
13.2.5. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по взаимоотношениям, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя сумму в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС;
13.2.6. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц к выполнению работ / оказанию услуг без письменного согласования с Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 3% от стоимости взаимоотношений с НДС;
13.2.7. В случае неисполнения Исполнителем обоснованного предписания Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30 000 рублей за каждый факт;
13.2.8. Исполнитель обязуется по письменному требованию Заказчика обеспечить удаление опубликованных сведений о Заказчике (сайт / паблик / группа / социальная сеть / сообщество и т.п.) в сроки, обозначенные Заказчиком в соответствующем требовании. За нарушение установленного срока удаления сведений о Заказчике, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 200 000 рублей за каждый день неисполнения требования;
13.2.9. В случае неполного предоставления Исполнителем документов и недостоверной информации в представленных документах, способных повлечь негативные последствия для Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай нарушения; 
13.2.10. В случае недостоверности заверений, представленных Исполнителем, а именно:
 Исполнитель обладает всеми необходимыми разрешениями, в том числе необходимыми для оказания услуг;
 К Исполнителю не предъявлены претензии, он не является стороной по судебному спору, результаты рассмотрения которых могут повлиять на оказание услуг,
Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС; 
13.2.11. В случае ложной остановки Исполнителем работ по ремонту скважин, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 5 000 рублей за каждый случай нарушения;
13.2.12.  В случае несвоевременного предоставления Исполнителем суточного рапорта, ежемесячного отчета, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 5 000 рублей за каждый случай нарушения; 
13.2.13. В случае отсутствия информации об оказанных услугах в электронной базе Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения;
13.2.14. В случае предоставления Исполнителем недостоверной информации, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 5 000 рублей за каждый случай нарушения;
13.2.15. В случае причинения имущественного ущерба третьей стороне по вине Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя полностью возмещенные Заказчиком убытки на основании представленных Заказчиком подтверждающих документов;
13.2.16. В случае отсутствия у представителей Исполнителя средств индивидуальной защиты в месте оказания услуг по предмету тендера, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения;
13.2.17. В случае ввоза Исполнителем на территорию производственной базы ремонтной организации алкогольных напитков, наркотических средств, а равно иных, оборот которых ограничен, оружия в любой установленной законом форме, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 300 000 рублей за каждый случай нарушения;
13.2.18. В случае нахождение работников Исполнителя на территории производственной базы ремонтной организации в состоянии любого из видов опьянения (в т.ч. алкогольного, наркотического, токсичного и др.), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 300 000 рублей за каждый случай нарушения;
13.2.19. В случае курения работников Исполнителя на объектах Заказчика в неотведенных для этого местах, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения.

	14. Спецификация оборудования и материалов
	- Приложения №3 к ТЗ

	15. Особые условия
	- Стоимость выполнения работ должны включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данного вида работ) и не подлежит корректировке в сторону увеличения. 
- ООО «Нобель Ойл» (КО), АО «Комнедра» обязуются соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в Вашем тендерном предложении. Конфиденциальной признаётся и переписка по вопросам тендера.

	16.  Расшифровка затрат
	16.1. Расшифровка затрат на единицу оказанных услуг должна быть представлена в Калькуляции затрат Приложение № 4 к настоящему ТЗ за 2026 - 2028 года;
16.2. Калькуляция затрат Приложение № 4 к настоящему ТЗ предоставляется с итоговым коммерческим предложением.

	17.  Условия оплаты
	- Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком не ранее 120 (Сто двадцать) и не позднее 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с момента предоставления Исполнителем оригинала Счета-фактуры и подписания Сторонами Акта оказанных услуг / выполненных работ, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
- Днем оплаты оказанных услуг считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;
- Предоплата оказываемых услуг не предусмотрена;
- Заказчик вправе поручить оплату Третьему лицу исключительно при наличии письменного согласия Исполнителя;
- Стороны ежеквартально производят сверку взаимных расчетов с составлением Акта сверки не позднее 20 числа месяца, следующим за отчетным кварталом. - 






Подготовил:
Зам.главного инженера начальник ПТС                                                                          Н.В. Мальцев	                            


Дата составления – 05.08.2026г.
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