**Приложение 3.1**

**Ответственность подрядчика по договору подряда**

* 1. Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по Договору, а также своевременное предоставление документации на согласование службам Общества.
	2. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для урегулирования возникающих разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 14 календарных дней с момента получения. При не достижении согласия по исполнению настоящего договора каждая из сторон вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд Удмуртской Республики.
	3. Заказчик вправе применять штрафные санкции к Подрядчику за нарушение условий в следующих размерах:
		1. За несоблюдение утвержденных договором сроков загрузки документации для проведения государственной (негосударственной) экспертизы (в том числе повторной) Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 300 000 руб.
		2. При получении отрицательного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости договора.
		3. При направлении письма о продлении сроков проведения Государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 руб.
		4. За не соблюдение утвержденных договором сроков выдачи согласованных разделов проектной, рабочей документации и результатов инженерных изысканий Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 100 000 руб. за каждый случай.
		5. За не устранение и/или повторное направление неотработанных замечаний от Заказчика в адрес Подрядчика и одновременное отсутствие мотивированного отказа от внесения изменений в документацию согласно направленному замечанию при согласовании проектных решений, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 руб.
		6. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе требовать от Подрядчика помимо оплаты суммы причиненного ущерба уплаты суммы в размере 10% от суммы договора.
		7. Подрядчик не имеет права передавать свои права (уступать требования), вытекающие из договора, третьим лицам без письменного согласия Заказчика. За нарушение данного пункта Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от размера уступаемого требования независимо от того, является ли такая уступка действительной.
		8. В случае выявления факта завышения Подрядчиком в представленных первичных документах объемов выполненных работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 % от суммы выявленного завышения за каждый факт нарушения.
		9. В случае выполнения проектных работ ненадлежащего качества Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 30 000 руб. за каждый факт нарушения.
		10. В случае нарушения сроков (начальных, промежуточных, конечных) выполнения работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,08 % от цены договора за каждый день просрочки.
		11. При просрочке выполнения работ на период свыше 30 календарных дней против установленного договором срока по причине виновных действий или бездействия Подрядчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно предупредив об этом Подрядчика за 15 календарных дней.
		12. В случае нарушения сроков устранения недостатков в работах Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки.
		13. В случае нарушения срока представления первичных документов Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 000 руб. за каждый документ.
		14. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц к выполнению работ без письменного согласования с Заказчиком, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 3% от цены Договора.
		15. В случае выявления фактов передвижения транспортных средств Подрядчика и (или) привлекаемых им субподрядчиков по самовольно созданным несанкционированным маршрутам, выходящим за границы утвержденных схем проезда, Подрядчик уплачивает штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый установленный случай. Кроме того, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы по оплате стоимости рекультивации и убытков сельхозпроизводства. Проезд необходимо осуществлять в установленном порядке по согласованным землевладельцем и землепользователем транспортным схемам.
		16. Заказчик вправе использовать документацию, полученную от Подрядчика, на любые цели, а также вправе передавать документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.
		17. В случае применения проектных решений, противоречащих или не соответствующих действующим нормам и правилам в нефтяной промышленности, иным законодательным и нормативным актам РФ, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки.
		18. В случае выполнения работ ненадлежащего качества (ошибки в инженерно – геодезических изысканиях, инженерно – геологических изысканиях) выявленные в процессе производства СМР и повлекшие дополнительные работы Подрядчик обязан устранить их за свой счет, а также Заказчик в праве требовать от Подрядчика (Исполнителя) уплаты штрафа в размере 100 000 руб.
		19. В случае обнаружения недостатков в ПСД, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации, Подрядчик (Исполнитель) по требованию Заказчика обязан безвозмездно откорректировать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектно – изыскательские работы за свой счет, а также Заказчик в праве требовать от Подрядчика (Исполнителя) уплаты штрафа в размере 350 000 руб. за каждый выявленный случай
		20. Заказчик вправе применять штрафные санкции к Подрядчику за нарушение условий «Положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме» (Приложение № 5 к Договору) в следующих размерах:
			1. В случае допущения Подрядчиком и (или) привлекаемым им субподрядчиком провоза (проноса, хранения) на территорию производственных объектов любого оружия (огнестрельного, холодного, метательного, пневматического, газового, сигнального), боеприпасов и патронов к ним, основных частей огнестрельного оружия, любых видов взрывчатых веществ, взрывных устройств и предметов, с помощью которых можно совершить террористический акт, а также нахождения с ними на территории месторождений, нефтепромысла, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 руб. за каждый случай.
			2. В случае допущения Подрядчиком и (или) привлекаемым им субподрядчиком провоза (проноса, хранения) любой алкогольной продукции, алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территорию охраняемых объектов Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 руб. за каждый случай.
			3. В случае допущения Подрядчиком и (или) привлекаемым им субподрядчиком распития и употребления любой алкогольной продукции, алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории охраняемых объектов, в том числе в общежитии, жилых вагонах, столовых и любых производственных помещениях, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 руб. за каждый случай.
			4. В случае допущения Подрядчиком и (или) привлекаемым им субподрядчиком нахождения на территории месторождения, в том числе в общежитии, жилых вагонах, столовых и любых производственных помещениях в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 руб. за каждый случай.
			5. В случае допущения Подрядчиком и (или) привлекаемым им субподрядчиком отказа водителя от прохождения первичного медицинского освидетельствования Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 руб. за каждый случай.
			6. В случае допущения Подрядчиком и (или) привлекаемым им субподрядчиком эксплуатации транспортных средств и (или) самоходных машин на территории месторождений, нефтепромыслов, не состоящих на учете в ГИБДД МВД РФ, органах Гостехнадзора и (или) не имеющих государственных номерных знаков, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 20 000 руб. за каждый случай.
			7. В случае допущения Подрядчиком и (или) привлекаемым им субподрядчиком отсутствия у водителя документов на право управления транспортным средством Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 20 000 руб. за каждый случай.
			8. В случае допущения Подрядчиком и (или) привлекаемым им субподрядчиком использования на территории охраняемых объектов без разрешения Заказчика кино-, фото- и видеоаппаратуры Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 руб. за каждый случай.
			9. В случае допущения Подрядчиком и (или) привлекаемым им субподрядчиком кино-, фото-, видеосъемки специального оборудования, технической документации и охраняемых объектов без разрешения Заказчика последний вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 30 000 руб. за каждый случай.
			10. В случае допущения Подрядчиком и (или) привлекаемым им субподрядчиком нахождения людей на территории охраняемых объектов после окончания рабочего времени (смены) без разрешения Заказчика последний вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 руб. за каждый случай.
			11. В случае допущения Подрядчиком и (или) привлекаемым им субподрядчиком курения в местах, где в соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственной санитарии установлен такой запрет, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 руб. за каждый случай.
			12. В случае допущения Подрядчиком и (или) привлекаемым им субподрядчиком загромождения территории строительными, бесхозными и другими материалами и предметами, которые затрудняют движение людей, транспорта и (или) могут вызвать возгорание или скрытую закладку взрывного устройства, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 15 000 руб. за каждый случай.
			13. В случае допущения Подрядчиком и (или) привлекаемым им субподрядчиком нарушения скоростного режима, действующего на территории месторождений, нефтепромысла, иного охраняемого объекта, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 20 000 руб. за каждый случай.
	4. Фиксация нарушений условий договора в части соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, охраны общественного порядка, соблюдения запретов в отношении оружия, спиртосодержащей продукции, наркотических средств и психотропных препаратов и их прекурсоров, табакокурения, использования кино-, фото- и видеоаппаратуры, соблюдения требований безопасности дорожного движения, а также требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов может производиться любым способом:

- составлением акта работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика);

- Составлением акта работниками частных охранных предприятий;

- дачей письменных объяснений работниками Подрядчика (Субподрядчика);

- кино-, фото- и видеосъемкой;

- другими способами.

* 1. Фиксация фактов распития и употребления любой алкогольной продукции, алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории охраняемых объектов, в том числе в общежитии, жилых вагонах, столовых и любых производственных помещениях, а равно факты нахождения на территории месторождения, нефтепромысла, в том числе в общежитии, жилых вагонах, столовых и любых производственных помещениях, в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения может производиться, помимо предусмотренных настоящим договором способов, медицинским осмотром или освидетельствованием при наличии возможности и согласии работника Подрядчика (Субподрядчика).
	2. За неисполнение требования сотрудника охранного предприятия пройти тест с использованием трубки контроля трезвости или алкотестера на состояние алкогольного опьянения, а также уклонение от участия в составлении соответствующих актов – штраф в сумме 100 000 руб. за каждый случай.
	3. Штрафные санкции предъявляются в порядке, установленном п. 1.2 данного приложения. При неполучении Заказчиком в установленный срок ответа на претензию, она считается автоматически признанной Подрядчиком. В указанном случае, а также в случае письменного признания претензии Подрядчиком, ее стоимость может быть удержана из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.
	4. Подрядчик не несет ответственности за нарушения, выявленные в ходе строительства объекта, в случае если Заказчиком были использованы иные проектные решения, не предусмотренные разработанной Подрядчиком в рамках настоящего договора документацией.

**Условия оплаты**

Отсутствие авансирования,

Стадия «ПД», инженерные изыскания:

- в размере 70% от стоимости работ не ранее 90  (девяноста) календарных дней и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта-приемки выполненных работ и выставления счета-фактуры.

- в размере 30% от стоимости работ не ранее 90  (девяноста) календарных дней и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней  с момента передачи Заказчику положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки оказанных услуг.

Стадия «РД»:

- в размере 100 % от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи–приемки выполненных работы и выставления счета фактуры.