Приложение 3

|  | СОГЛАСОВАНО Первый заместитель генерального директора-главный инженер АО «Самараинвестнефть» _____________А.В. Пушкарев «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к тендеру на заключение взаимоотношений по предмету:

«Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту мультифазной насосной станции НЕМО АО «Самараинвестнефть», в 2025-2026 году.

| 1. Условия проведения тендера | ## 1.1. Перечень обязательных документов предоставляется участниками тендера (Приложения №№ 1, 2) на основании информации о Заказчике и сведений об объеме работ, необходимых для подготовки предложения (Приложение № 3.1, 3.2, 3.3). |
| --- | --- |
| 2. Предмет тендера | Техническое обслуживание и ремонт мультифазной насосной станции НЕМО в 2025-2026 году |
| 3. Основные термины, определения и сокращения | Термины и определения: Авария – разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых на месте проведения работ (Объекте), неконтролируемые взрывы и/или выбросы опасных веществ. Акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг – документ по форме, согласованной Сторонами, подтверждающий выполнение определенного вида и объема выполненных работ/оказанных услуг в течение отчетного периода, подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя, являющийся основанием для выставления Счета-фактуры Исполнителем и оплаты Заказчиком соответствующего объема, этапа или части выполненных работ/оказанных услуг. Гарантийный период – период времени, продолжительность которого установлена Сторонами, в течение которого Исполнитель гарантирует, что результат выполнения обязательств по взаимоотношениям Сторон соответствует заявленным требованиям и несет ответственность за исправление недостатков, возникших по вине Исполнителя. Документация – документы, определяющие правила и нормы действий Сторон при проведении экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования технических устройств на опасных производственных объектах Заказчика (проектная, конструкторская, эксплуатационная, ремонтная документация; декларация промышленной безопасности объекта; паспорта технических устройств; инструкции; технологические регламенты; акты испытаний; сертификаты и другая документация, имеющая шифры или другую индикацию, необходимые для идентификации в зависимости от объекта); Дни – календарные дни. Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб. Заказчик – юридическое лицо, АО «Самараинвестнефть». Заявка – информация Заказчика, предоставляемая Исполнителю, по форме и в сроки, оговоренные Сторонами, о планируемой дате и времени начала выполнения работ/оказания услуг. Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на местах проведения работ и/или оказания услуг (Объектах), отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федеральных Законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на местах проведения работ и/или оказания услуг (Объектах). Исполнитель –организация, юридическое лицо, имеющая лицензию на деятельность по предмету тендера. Исправное состояние – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Конфиденциальная информация - любая информация в рамках взаимоотношений, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц. Расходные материалы – необходимые для выполнения работ при проведении ТО. Запасная часть (сокр. запчасть) — изделие, деталь, являющееся составной частью более крупного (составного) изделия, предназначенная для замены, находившейся в эксплуатации такой же части с целью ремонта (поддержания или восстановления исправного, или работоспособного состояния изделия). Месяцы – календарные месяцы. Недостатки или Дефекты – несоответствия выполняемых работ и/или оказываемых услуг/выполнения обязательств по взаимоотношениям в части сроков, объемов, качества, способов и методов выполнения работ и/или оказания услуг; материалов и/или оборудования, запасных частей, используемых при выполнении работ и/или оказания услуг, Исполнителя оговоренным условиям. Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности Заказчика, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. Оборудование – технические устройства, имеющее паспорта завода-изготовителя, находящееся в собственности Заказчика и/или переданное ему третьей стороной во временное владение и пользование (прокат). Ориентировочная производственная программа – обязательное приложение, подписанное Сторонами и содержащее основной перечень видов работ/оказанных услуг/обязательств по взаимоотношениям, выполняемых в течение срока действия взаимоотношений, с помесячной разбивкой. Отказ технического устройства – техническое состояние технического устройства, находящегося в эксплуатации на опасном производственном объекте Заказчика, при котором не возможен повторный запуск без проведения ремонтных работ. Отчетный период – календарный месяц Период – один календарный год. Персонал Заказчика – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Заказчиком. Персонал Исполнителя – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Исполнителем. Пластовая жидкость - смесь нефти, попутной воды и нефтяного газа, движущаяся из пласта к забою скважины. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью человека, интересам общества и государства, Заказчику, Исполнителю и третьим лицам. Постоянно действующая комиссия – группа лиц, компетентных в рассматриваемых вопросах, состоящая из представителей Общества (Заказчика) и Исполнителя, объединённых с целью расследования причин отказов и некатегоричных аварий оборудования. Представитель Заказчика – один или несколько представителей Заказчика, информация, о полномочиях которых, с указанием фамилии, будет письменно сообщено Заказчиком Исполнителю, назначенные Заказчиком для осуществления координации действий, технадзора и контроля качества оказываемых услуг и своевременным ходом выполнения работ/оказания услуг. Представитель Исполнителя – один или несколько представителей Исполнителя, фамилии и полномочия которых будут письменно сообщены Исполнителем Заказчику, назначенные Исполнителем для осуществления координации действий, технадзора и контроля за качеством и своевременным ходом выполнения работ/оказания услуг. Преждевременный отказ – отказ технического устройства на опасном производственном объекте Заказчика, не отработавшего установленный гарантийный срок, по причинам, несвязанным с нарушением нормативных документов по эксплуатации данного технического устройства Заказчиком. Применимое право – действующее законодательство Российской Федерации. Прогнозирование технического состояния – это определение технического состояния объекта диагностирования с заданной вероятностью на предстоящий интервал времени (ресурса), в течение которого объект диагностирования сохранит работоспособное (исправное) состояние. Происшествие – любое незапланированное событие, случившееся в производственной деятельности, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, и любому иному нежелательному событию, связанному с промышленной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды. Промышленная безопасность опасных производственных объектов – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. Простой – непроизводительное время работника или группы работников Сторон, вызванное невыполнением одной из Сторон своих обязательств. Оказываемые услуги – все оказываемые Исполнителем услуги, в соответствии с требованиями Заказчика. Работник Заказчика - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Заказчиком на основании заключенного с ним трудового договора, либо выполняющее для него работы (оказывающее услуги) на основании гражданско-правового договора. Работник Исполнителя - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Исполнителем на основании заключенного с ним трудового договора, либо выполняющее для него работы (оказывающее услуги) на основании гражданско-правового договора. Работоспособное состояние – состояние объекта диагностирования, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Расследование происшествий – совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по установлению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей. Результат оказанных услуг / обязательств – оказанные услуги / обязательства по взаимоотношениям Сторон, выполненные Исполнителем в полном объеме. Срок – период, за который Стороны обязаны исполнить свои обязательства. Стороны – Заказчик и Исполнитель по оговоренным обязательствам. Субисполнитель – юридическое лицо, привлеченное Исполнителем с письменного согласия Заказчика, для выполнения работ/оказания услуг, несвязанных непосредственно с оказанием услуг по экспертизе промышленной безопасности, за действия которого Исполнитель несет ответственность, как за свои собственные. Счет-фактура – документ, служащий основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товара (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг) имущественных прав от своего имени) сумм налога на добавленную стоимость к вычету, утвержденный Приложением № 1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137. Техническая информация – информация, предоставленная Заказчиком Исполнителю, необходимая для оказания услуг Исполнителем работ. Техническое состояние – состояние, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями параметров, установленных технической документацией на объект. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте – машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта. Транспортная накладная – первичный учетный перевозочный документ, подтверждающий заключение договора перевозки груза, являющееся Приложением № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2116). Цена – стоимостное выражение в рублевом эквиваленте за единицу выполненных работ и/или оказываемых услуг. Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории Заказчика, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Обозначения и сокращения: БВС – беспилотные воздушные суда; ГК – Гражданский Кодекс; ЗИП - запасные инструменты и принадлежности; ИТР - инженерно-технический работник; ЛЭП – линия электропередач; НД – нормативный документ; ОПО – опасный производственный объект; ОТ, ПБ и ООС - охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды; ПБНГП – Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности; ПДД – правила дорожного движения; ПДК – постоянно действующая комиссия Заказчика; ПК – персональный компьютер; ПЛА - план ликвидации аварий; ПНН – пункт налива нефти; ПТ – промысловые трубопроводы Заказчика; РФ - Российская Федерация; СИЗ - средства индивидуальной защиты; ТД – техническое диагностирование; ТЗ – техническое задание; ТН - транспортная накладная; ТУ – техническое устройство; ЦДНГ – цех добычи нефти и газа; ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности. |
| 4. Нормативные ссылки | 4.1. Услуги в рамках настоящего ТЗ должны оказываться в соответствии со следующими регламентирующими документами и требованиями, принятыми к исполнению Сторонами: - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 (ред. от 13.04.2022) «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 в ред. от 31.01.2023 (начало действия с 01.09.2023)); - Локальные нормативные акты Заказчика, вошедшие в настоящее ТЗ в качестве обязательных приложений. |
| 5. Период взаимоотношений | 01.06.2025 - 31.12.2026 |
| 6. Географическое расположение объекта Заказчика | 6.1. Объекты оказания услуг расположены на следующих ОПО Заказчика: - Вольницкое месторождение, Сергиевский район (50 км от пгт. Суходол); 6.2. Карты-схемы представлены в Приложение № 7 к настоящему ТЗ. |
| 7.Перечень оказываемых услуг | Работы по техническому обслуживанию мультифазной насосной станции согласно инструкции по эксплуатации с использованием расходных материалов (расходные материалы для проведения ТО предоставляет Исполнитель работ. Также к расходным материалам относятся масло, используемое в насосной станции при доливе /замене). Работы по техническому обслуживанию станции управления с частотным преобразователем с использованием расходных материалов (расходные материалы для проведения ТО предоставляет Исполнитель работ). Выдача рекомендаций по результатам проведения технического обслуживания о текущем состоянии насосной станции, станции управления. Аварийные выезды для определения технического состояния насосной станции. Проведение ремонта мультифазной насосной станции, станции управления с частотным преобразователем с применением запасных частей (запасные части для замены предоставляет Заказчик на давальческой основе за исключением масла, применяемого в работе. С целью исключения смешиваниям сортов масла, используемых при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования, Исполнитель обеспечивает предоставление масла). Участие во входном контроле закупаемых Заказчиком запасных частей с целью выдачи заключения о соответствии запасных частей применяемому оборудованию. |
| 8. Условия оказания услуг | Работы по техническому обслуживанию проводятся на оборудовании, находящемся в работе на момент проведения работ. Работы по ремонту оборудования проводятся как на работающем, так и на резервном оборудовании. Работы производятся персоналом Исполнителя, имеющим профессиональное оборудование и опыт технического обслуживания и ремонта оборудования фирмы NETZSCH. Работы по ТО производятся с использованием материала Исполнителя. |
| 9. Физические объемы и календарный план оказываемых услуг | В Приложении № 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 к ТЗ представлены ориентировочный перечень работ при проведении ТО, ориентировочный перечень ремонтных работ, ориентировочная производственная программа на 2025-2026 года на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту мультифазной насосной станции, ориентировочный список материалов, используемых для проведения технического обслуживания мультифазной насосной станции |
| 10. Гарантийные обязательства | Исполнитель в рамках гарантийного срока обязуется исправить любой выявившийся недостаток, вызванный не качественным проведением работ по проведению технического обслуживания или ремонта оборудования. В рамках настоящей гарантии Исполнитель исправляет выявленные недостатки за свой счет в кратчайшие сроки средствами, которые считает необходимыми для приведения технических параметров в соответствии с требованиями завода-изготовителя. |
| 11. Стоимость услуг | 9.1. Ориентировочная стоимость оказываемых услуг должна быть представлена в Коммерческом предложении Форма № 3 Приложение № 2 к настоящему ТЗ и в Ориентировочной производственной программе Приложение № 3.3 к настоящему ТЗ; 9.2. Расценки на 2025-2026 год оказываемых услуг должны быть представлены в Приложении № 3.3 к настоящему ТЗ. 9.3. Расценки должны учитывать все затраты Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по предмету тендера, и не подлежат изменению в большую сторону на протяжении действия взаимоотношений Сторон; 9.4. Расшифровка затрат, оказываемых услуг по предмету тендера, должна быть представлена в Калькуляции затрат Приложение № 3.3 к настоящему ТЗ по ориентировочной стоимости затрат за 2025-2026 год, указанной в Приложении № 3.3 к настоящему ТЗ, в Форме № 3 Приложение № 2 к настоящему ТЗ; 9.5. Калькуляция затрат Приложение № 3.3 к настоящему ТЗ предоставляется с итоговым коммерческим предложением. |
| 12. Условия оплаты | 10.1. Оплата выполненных обязательств по предмету тендера осуществляется Заказчиком не ранее 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры путем перечисления на расчетный срок исполнителя 100% стоимости оказанных услуг. 10.2. Днем оплаты оказанных услуг считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; 10.3. Предоплата оказанных услуг не предусмотрена; 10.6. Восстановление и/или комплектация утраченных, поврежденных материалов и оборудования, происшедших по вине Исполнителя осуществляется за счет собственных средств Исполнителя и к оплате Заказчиком не принимаются; 10.7. Заказчик вправе поручить оплату Третьему лицу исключительно при наличии письменного согласия Исполнителя; 10.8. Исполнитель не вправе удерживать принадлежащее Заказчику имущество, при неуплате Заказчиком причитающихся Исполнителю сумм. Настоящим Стороны исключают для своих взаимоотношений применение Ст.712 ГК РФ; 10.9. Стороны ежеквартально производят сверку взаимных расчетов с составлением Акта сверки не позднее 20 числа месяца, следующим за отчетным кварталом; |
| 13. Обеспечение материалами | 11.1. Все приобретаемые Исполнителем расходные материалы, масла, а также оборудование, используемые для оказания услуг по предмету тендера, должны быть готовыми изделиями, иметь сертификаты соответствия ГОСТ, ТУ и/или декларацию соответствия в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; 11.2. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов предоставляются Исполнителем по письменному запросу Заказчика. |
| 14. Заключительные положения | 12.1. В состав данного технического задания включены следующие приложения: 12.1.1. Приложение №1 – Перечень обязательных документов, предъявляемых претендентом на участие в тендере. 12.1.2. Приложение №2 – Формы документов, обязательные для заполнения Претендентом на участие в тендере: - Форма №1 – Заявка на участие в Тендере; - Форма №2 – Анкета Претендента на участие в тендере; - Форма №3 – Коммерческое предложение; - Форма №4 – Основные сведения о Претенденте на участие в тендере. 12.1.3. Приложение № 3 – Техническое Задание; 12.1.4. Приложение № 3.1 – Ориентировочный объем работ при проведении ТО; 12.1.5. Приложение № 3.2 – Ориентировочный перечень работ при ремонте мультифазной насосной станции; 12.1.5. Приложение 3.3- Ориентировочная программа проведения работ 12.1.7. Приложение № 3.4 – Согласие участника с техническим заданием; 12.1.8. Приложение № 3.5- Ориентировочный список материалов, используемых для проведения технического обслуживания мультифазной насосной станции 12.1.9. Приложение № 4 – «Политика в области охраны окружающей среды и охраны труда»; 12.1.10. Приложение № 5 – «Требования в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах АО «Самараинвестнефть»; 12.1.11. Приложение № 6 – «Инструкция о порядке обеспечения контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «Самараинвестнефть»; 12.1.12. Приложение № 7 – Карта-схема расположения объектов Заказчика. |

Главный механик                                                                                                     С.Н. Уржунцев