# Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по предпроектному исследованию

для РАЗРАБОТКи И ВНЕдрения

системы управления автотранспортом

«модуль транспортный ассистент»

Ижевск 2026 г.

- Общие сведения

  - Заказчик услуг

АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

Россия, 426004, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100.

  - Цель

Формирование технического задания по внедрению системы управления автотранспортом «модуль транспортный ассистент»

  - Задачи

Оцифровка производственных задач, выполняемых с применением транспортных средств

Формирование требований к функциональности, архитектуре и интеграции МТА.

Разработка концепции системы, включая прототипы и дорожные карты внедрения.

Подготовка технического задания и сметы на полномасштабную разработку

  - Сроки оказания услуг

Общая длительность оказания услуг с момента подписания договора до окончания работ, согласно разработанному календарному плану-графику не должна превышать 3 месяцев.

  - Регион оказания услуг

Работы должны производиться в регионе присутствия Заказчика, на территории Заказчика, возможность предоставления удаленного защищенного доступа имеется.

- Обозначения и сокращения

ОС – Операционная система

ПО – Программное обеспечение

ТЗ – Техническое задание

МТА – Модуль транспортный ассистент

ТС –  Транспортное средство

ГСМ – Горюче-смазочные материалы

- Требования к составу и характеристикам услуг (результатам исследования)

3.1. Требования к ПО

ПО должно удовлетворять следующим условиям:

- Удобный и эргономичный интерфейс;

- Возможность использования со стационарных рабочих мест в корпоративной сети передачи данных и смарт-устройств на операционных системах iOS, Android;

- Интеграция с ПО «1С: Предприятие 8, транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом Корп.»; системы спутникового мониторинга; внешними ведомственными и коммерческими информационными системами (Глонасс-мониторинг, платежные RFID метки на объектах ООО «Автодор», ООО «РИК»).

- Интеграция с ПО подрядных организаций обслуживающих предприятие (системы спутникового мониторинга «Axenta», «Glonassoft», «AutoGRAPH», «СКАУТ»)

- Внедрение системы, без перерыва в работе управления транспортом организации Заказчика;

3.2. Требования к надежности и отказоустойчивости

3.2.1 Надежность

Система должна функционировать в автоматическом режиме, без участия эксплуатационного персонала, за исключением возникновения внештатных ситуаций:

- при возникновении сбоев в аппаратном обеспечении, включая аварийное отключение электропитания, система должна автоматически восстанавливать свою работоспособность после устранения сбоев и корректного перезапуска аппаратного обеспечения (за исключением случаев повреждения информации);

- при ошибках, связанных с программным обеспечением (сбои в программном обеспечении, обновления операционной системы,  драйверы устройств), восстановление работоспособности производится средствами операционной системы (средствами устранения неполадок, встроенными в ОС, откат установленных драйверов в диспетчере устройств, удаление последних установленных обновлений, восстановление системы по точкам сохранения и безопасный режим загрузки).

3.2.2 Отказоустойчивость

Решение по архитектуре должно быть разработано в соответствии с показателями надежности и быть отказоустойчивым.

Должна быть рассмотрена возможность организации автоматического резервного копирования данных, данных ОС серверов, образов виртуальных машин на основе ПО Заказчика.

Порядок и периодичность резервного копирования должны быть отражены Исполнителем по согласованию с Заказчиком в Регламенте резервного копирования.

3.3. Требования к защите информации

3.3.1 Антивирусная защита

Должна быть рассмотрена возможность использования существующих средств антивирусной защиты Заказчика, либо обоснована необходимость применения других средств.

3.3.2 Аутентификация

В системе должна быть обеспечена защита от попыток несанкционированного доступа пользователей к внутрисистемной информации.

Перечень сотрудников, имеющих доступ к системе, должен быть ограничен с использованием механизмов аутентификации. Аутентификация пользователя должна выполняться по имени (логину) и паролю. Использование других типов аутентификации не предполагается.

В зависимости от статуса пользователя, должны быть предусмотрены различные уровни доступа. При доступе пользователей к системе должны обеспечиваться:

- проверка прав при обращении к данным;

- авторизация всех изменений данных в системе (аудит);

- логирование действий пользователей в системе.

3.4. Описание роли пользователей и рабочих мест

Каждому пользователю, задействованному в процессе, должна соответствовать учетная запись пользователя с заранее определенным доступным функционалом, в рамках которого пользователь может осуществлять те или иные действия в системе. Должно быть, доступно присвоение одной или нескольких ролей для одного пользователя. Необходима разработка ролей пользователя и их характеристик, и полномочий.

3.5. Перечень справочников необходимых к написанию

Необходимая информация для формирования задания на смену:

- Справочник технологического транспорта (тип, марка, модель, гос. номер, VIN, инв. номер, габариты, вес, мощность, нормы расхода ГСМ).

- Справочник мест базирования (название, координаты, тип площадки).

- Справочник объектов/месторождений (название, координаты, дорожные условия).

- Справочник  вида технологических операций (например: промывка скважины (20 м3) - 2 часа; необходимая техника ЦА 1 ед., нефтевоз 2 ед.).

- Классификатор дорожных условий и сезонности (асфальт, грунтовка, бездорожье, зимник, период распутицы).

- Классификатор статусов ТС (готов, в ремонте, в резерве, на линии, поломка).

- Классификатор причин задержек (погода, поломка, документы, ожидание заказчика).

3.6. Процесс подачи заявок

Окно формирования заявки должно содержать:

- Время, дата, период проведения работ

- Место проведения работ

- Вид работ.

- Статус заявки (плановая, текущая, срочная, аварийная).

Плановая – заявка выполняемая согласно запланированным работам, может быть перенесена, невыполненная плановая заявка переносится для выполнения в ближайшие последующие сутки.

Текущая – заявка возникшая в процессе текущей деятельности, запланирована не была, допускается перенос сроков исполнения.

Срочная – заявка выполняемая в первоочередном порядке, перенос сроков исполнения допускается только в случае возникновения аварийной заявки.

Аварийная – заявка возникшая в результате аварии, выполняется в первоочередном порядке, допускается переориентирование техники с плановых, текущих, срочных задач, перенос сроков не допускается, неисполнение не допускается.

- Информация об ответственном за выполнение работ.

3.7 Диспетчеризация и мониторинг

3.7.1. Отслеживание статуса транспортного средства в режиме реального времени, по информации, передаваемой от заказчика или исполнителя путем отметки в приложении (в пути, поломка, выполнение задания, резерв), данные о местоположении загружаются путем получения информации от средств gps-мониторинга.

Функции:

- Автоматический расчет рекомендаций оптимального маршрута и выбора наиболее подходящего транспортного средства, в том числе подрядных организаций, на основе:

а) Доступность ТС: Количество свободных машин и расстояние до ближайшего объекта.

б) Статусы заявок: Информация о срочности заказов и приоритетности задач.

в) Удаленность объектов: Определение оптимального расстояния до ближайшего доступного транспорта.

г) Условия дороги и климат: Учет особенностей дорожных покрытий и погодных условий.

д) Время выполнения операций: Прогнозируемые сроки завершения текущих заданий.

е) Формирование отчетной таблицы с отображением пройденного расстояния ТС, работы верхнего оборудования, вычисление Кдвс (работа двигателя в течение смены), Квп (вовлечение в производство), Кип (использование парка), Ктг (техническая готовность).

3.7.2. Оповещение диспетчера о статусе «Поломка в дороге».

Функции:

- Фиксация поломки в дороге: Водитель через мобильное приложение отправляет сигнал «Поломка» с фото/описанием.

- Характеристика вышедшего из строя транспортного средства (тип, грузоподъемность, предназначение).

- Расстояние до ближайших резервных машин и готовность их отправиться на замену.

- Загруженность альтернативных единиц техники.

- Регистрация задержек: на объекте указывается причина задержки (ожидание техники, погода и т.д.).

- Этапы и содержание работ

  - Сбор и анализ требований: опрос/интервью представителей Заказчика, анализ документов и литературы, анализ представленных на рынке систем управления транспортом.

  - Определение функциональных и нефункциональных критериев выбора программных продуктов, проведение оценки по данным критериям.

  - Разработка концепции: определение основной идеи, структуры и стратегии для проекта, ключевых целей, задач.

  - Разработка  архитектурного решения полностью описанного, в любой общепринятой нотации, например в нотации диаграмм С4 - Схема системного контекста, Схема контейнеров, Схема компонентов, либо UML

  - Разработка схем интеграционных потоков, расчет требуемого аппаратного обеспечения. Экономическое обоснование: расчеты, риски, детализированная оценка стоимости внедрения и последующего владения информационной системой

  - Подготовка документов: отчет, ТЗ на разработку

  - Предоставление на тендер коммерческого предложения, содержащего шаблоны/форматы документов, которые будут являться результатами.

- Условия оказания услуги

5.1 Исправление ошибок и доработка документации осуществляется в сроки, согласованные совместно Заказчиком и Исполнителем.

5.2 Ориентировочная стоимость услуг определяется на основании согласованной плановой калькуляции (Приложение 3.3 к настоящему ТЗ). Стоимость услуги должна включать все затраты Исполнителя (транспортные, командировочные, накладные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги).

5.3 Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком не ранее 90 (Девяносто) и не позднее 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с момента предоставления Исполнителем оригинала счета-фактуры и подписания Сторонами Акта оказанных услуг, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Заключительные положения

6.1. В состав данного технического задания включены следующие приложения:

6.1.1. Приложение 1 – Перечень обязательных документов, предъявляемых претендентом на участие в тендере.

6.1.2. Приложение 2 – Формы документов, обязательные для заполнения Претендентом на участие в тендере:

- Форма № 1 – Заявка на участие в Тендере;

- Форма № 2 – Анкета Претендента на участие в тендере;

- Форма № 3 – Коммерческое предложение;

- Форма № 4 – Основные сведения о Претенденте на участие в тендере.

6.1.3. Приложение 3 – Техническое Задание;

6.1.4. Приложение 3.1 – Условия об ответственности контрагента.

6.1.6. Приложение 3.2 – Согласие участника с техническим заданием;

6.1.7. Приложение 3.3 – Калькуляция затрат;