Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

___________________ Д.В. Арсибеков

«____»____________2023 г.

Техническое задание к тендеру «Проведение геофизических исследований (ГИС)

и прострелочно-взрывных работ (ПВР) в добывающих и нагнетательных скважинах

месторождений разрабатываемых АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова  в 2024 году,

ЛОТ №274.5.М (ГИРС при контроле за разработкой месторождений

и ремонте скважин)»

- Заказчик: АО  «Белкамнефть» им. А.А.Волкова.

Место проведения работ (месторождения): Патраковское, Центральное, Турецкое, Ошворцевско-Дмитриевское, Николаевское, Арланское (Вятская площадь), Новоселкинское (Южный участок), Алексеевское, Никольское, Северо-Никольское, Ершовское, Пограничное, Восточно-Орешниковский участок, Ежовский участок, Сушинский участок (Сушинское, Георгиевское), Вознесенский участок, Камбарское, Бурановское, Дебесское, Поломское, Пибаньшурское, Пызепское, Шадбеговское, Золотаревский участок, Кулигинское, Пионерский участок, Динтемский участок, Кенервайский участок, Сосновский участок, Западно-Ежовское, Западно-Ельниковское, Северный участок Новоселкинского м-я, Орешниковское, Русиновское, Ирымский участок (Ирымское и Южно-Смольниковское), Итинское, Тыловайское, Погребняковский участок, Якшур-Бодьинское, Южно-Лиственское, Покровское, Кечевский участок недр (Кечевское, Восточно-Юськинское, Еловское, Байкузинское), Скалгуртский участок (Юбилейное), Решетниковское, Южно-Архангельское, Патраковский участок, Окуневский участок недр (Окуневское, Орешниковское), Быгинское, Смольниковское, Коробовское, Юськинское, Сосновское, Тукмачевское, Черновское, Забегаловское, Восточно-Постольское, Областновское, Буторихинский участок.

- Сроки выполнения: с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

- Объемы и виды планируемых работ*:

| № п/п | Вид исследования | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГИРС при контроле за разработкой месторождений |  |  |
| 1.1 | Определение состава, профиля притока и тех. состояния колонны и источника обводнения | скв/опер | 20 |
| 1.2 | Определение профиля приемистости, заколонных перетоков, герметичности колонны и забоя, объема закачки | скв/опер | 311 |
| 1.3 | Определение тех. состояния эксплуатационной колонны | скв/опер | 7 |
| 1.4 | Определение характера насыщения пласта, уточнение положения ВНК, ГНК через эксплуатационную колонну | скв/опер | 22 |
| 2 | ГИРС при ремонте скважин |  |  |
| 2.1 | Перфорация на кабеле (без учета техн. дежурства) | скв/опер | 276 |
| 2.2 | Привязка репера (пакера) | скв/опер | 614 |
| 2.3 | Установка взрывного пакера (ВП), цементного моста желонкой | скв/опер | 49 |
| 2.4 | Гироскопическая инклинометрия | скв/опер | 3 |
| 2.5 | Свабирование с прослеживанием статического, динамического уровней (в том числе с использованием влагомера) | скв/опер | 134 |
| 2.6 | Термометрия | скв/опер | 7 |
| 2.7 | АКЦ в т.ч.: | скв/опер | 54 |
| 2.7.1 | АКЦ интегральная | скв/опер | 21 |
| 2.7.2 | АКЦ МАК-4СК | скв/опер |  |
| 2.7.3 | АКЦ МАК-9СК | скв/опер |  |
| 2.8 | АКШ АВАК-11 | скв/опер | 33 |
| 2.9 | ГИС под ЭЦН | скв/опер |  |
|  | Итого |  | 1497 |

*- указанный объем работ является ориентировочным, и в случае корректировки программы  ГТМ Заказчик вправе изменить распределение по указанным видам работ

- Структура ценообразования

- Цены указывать без учета НДС. В коммерческом предложении необходимо привести общую стоимость лота с выделением стоимости ПВР, АКЦ МАК-4СК, АКЦ МАК-9СК, ГИС под ЭЦН, АКШ АВАК-11, величину коэффициента удорожания на ГИС.

- Расчет стоимости ГИРС производить с учетом проезда и интерпретации.  Исходные данные для расчета:

- средняя глубина залегания продуктивных пластов – 1200 м.;

- средняя перфорируемая мощность – 5,0 м.;

- плотность перфорации – 20 отв/м.;

- среднее расстояние до скважины – 127 км;

- время свабирования  – 18 часов;

- коэффициент угла наклона скважины -  1,047

- среднегодовой температурный коэффициент – 1,1.

- Стоимость ГИС необходимо предоставить по планируемым видам в Прейскуранте на производство геофизических исследований и работ в скважинах, разработанном в соответствии  с «Едиными районными единичными расценкам на строительные конструкции и работы, Сборник 49 (ЕРЕР 49), Скважины на нефть и газ, Раздел 3, Геофизические исследования в скважинах  (утв. Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 29.12.1990г.),  с применением коэффициента удорожания.

- Дополнительно к сборнику ЕРЕР 49 использовать расценки Заказчика в ценах 1990г. по видам работ, отсутствующим в ЕРЕР-49 (Приложение № 3.1 к настоящему Техническому заданию к тендеру) с применением коэффициента удорожания.

- Для расчета стоимости ГИС использовать интервальность исследований  и технологические схемы комплексов, утвержденные в «Регламенте на проведение ГИРС для решения основных задач контроля за разработкой, капитального ремонта и определения технического состояния скважин и технологического оборудования  ОАО «Белкамнефть».

- Срок оплаты  90-120 дней с момента подписания счета-фактуры.

- Оплата зарядочного комплекта перфораторов, пакеров, пороховых генераторов осуществляется по фактическому расходу, с учетом применения транспортно-заготовительных расходов (ТЗР), накладных расходов (НР) и плановых накоплений (ПН) при составлении калькуляции в следующих размерах: ТЗР – не более 12,3%, НР- не более 14%, ПН - не более 5%, с применением коэффициента износа корпусов и каркасов перфоратора (или секции) в размере 0,975 к стоимости приобретения указанных материалов (для компенсации стоимости металлолома, остающегося у Подрядчика после проведения ПВР).

- Возмещение затрат по выплате полевого довольствия осуществляется за отработанное время более 8 часов  и  не более 200 руб./чел. в сутки.

- Дополнительно необходимо предоставить спецификации на  ВМ, зарядочные комплекты и ПВА, планируемых к использованию, с указанием наименования  и цены за единицу измерения.

- Для расчета фактических убытков, понесенных Заказчиком за вынужденный простой бригады УПКРС принять фиксированную стоимость часа работы бригады УПКРС в размере 9000 руб. без НДС.

- Отказ Подрядчика в приеме заявок Заказчика, уклонение от приема заявок или отказ от их выполнения не допускается, если за одни сутки Заказчиком подано менее пяти заявок. В противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере, установленном договором, за каждую непринятую или невыполненную заявку.

- Требования к проведению ПВР:

Планируемые к применению перфорационные системы должны быть допущены к применению и сертифицированы Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором РФ).

Перфорацию эксплуатационной колонны проводить зарядами с параметрами пробивной способности заряда по стандарту API-19В:

для зарядов ГП: глубина перфоканала свыше 900мм, диаметр перфоканала не менее 9мм;

для зарядов БО: глубина перфоканала свыше 200мм, диаметр перфоканала не менее 17мм;

плотностью  20 отв/м  на кабеле, с привязкой по ГК и контролем методами ЛМ, термометрии на кабеле.

Перфосистемы должны приобретаться в полном комплекте у производителей. Допускается приобретение корпусов и зарядов у разных производителей при согласовании применения корпусов производителем зарядов с сохранением гарантийных обязательств на гибридную перфосистему.

- Подрядчик должен обеспечить:

- круглосуточный прием заявок на проведение ГИРС;

- начало выполнения заявки в течение 24 часов с момента приема;

- наличие необходимой разрешительной документации, лицензий на виды деятельности согласно предмета лота;

- использование оборудования, которое прошло сертификацию и соответствует нормативным техническим документам в области промышленной безопасности, охраны труда, недр и окружающей среды;

- подтверждение проезда, путем предоставления данных со спутниковой навигации в электронном виде, при этом для проверки подлинности предоставляемых документов по запросу  предоставлять доступ к программе спутникового мониторинга;

- наличие технических проектов на выполнение ГИРС;

- наличие системы метрологического обеспечения аппаратуры;

- наличие испытательных установок и стендов для входных и периодических испытаний аппаратуры и оборудования ГИРС;

- наличие скважинной аппаратуры, которая должна обеспечивать одновременную регистрацию параметров комплекса ГИС, регламентируемого технологией работ, за одну СПО прибора в скважину;

- выдачу необходимой оперативной информации на скважине (репер, забой и т.д.)

- оперативную обработку полученных материалов ГИС с выдачей заключения в течение 24 часов с момента окончания работ на скважине;

- передачу окончательных материалов ГИС на USB-носителе в течение 5(пяти) рабочих дней по окончании отчетного периода  и в электронном виде в LAS-формате в течение 48 часов с момента окончания работ на скважине.

- Прочие требования.

Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом требований Законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недропользовании и минеральных ресурсах, природоохранное законодательство, санитарные нормы, правила безопасности труда и пожарной безопасности.

Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на работы на объектах Заказчика.

Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ, должны полностью отвечать требованиям нормативным актов по охране труда. Работники подрядной организации должны быть в полной мере  обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда.

Условия об ответственности контрагента в части соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, соблюдения сроков исполнения обязательств и соблюдения иных условий договора указаны в Приложении №3.2.

Подрядчику необходимо подтвердить согласие выполнения услуг по техническому заданию в полном объеме по образцу, указанному в Приложении №3.3.

Обеспечить производственный контроль над соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии:

- Федеральным законом от 21 июля 1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013г. №101);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 декабря 2013г. №605);

- Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах (утв. Приказом Минтопэнерго РФ и МПР РФ от 28 декабря 1999г. №445/323);

- Руководящий документ РД 153-39.0-072-01 «Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах»

Заместитель генерального директора

- главный геолог                                   	                                                  П.А. Жихарев